**2022년도 졸업프로젝트**

주제: TLS를 구현을 통한 홈페이지 제작 및 보안 채널 로그인 기능 구현

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작성자** | 정경재 | **작성일자** | 2022.01.25 |

* **금일 진행 상황**

|  |  |
| --- | --- |
| **진행 상황** | **비고** |
| **질문 및 진행방식에 대한 논의**   1. **프로젝트 시작과 관련해서 교수님에게 간단한 미팅** 2. **각 팀원들의 역할에 대한 논의가 필요.** 3. **매주 회의 및 팀 프로젝트 시간에 관한 논의가 필요.** 4. **팀 프로젝트에 대한 저장공간 설립 및 프로젝트 협업 규칙에 대한 논의가 필요.** 5. **팀 프로젝트관련 회의록 및 의사 관련 기록에 필요한 Notion 설립이 필요.** 6. **팀 프로젝트 관련 기술에 대한 협의가 필요.**   **진행 중**  **완료**   1. 이 일정은 오늘 안에 교수님에게 문자를 보내서 일정을 잡기. 2. Front-End: 이유민, 오원식, **김성호**, Security: 김도현, **정경재,** Back-End: 오원식, 이유민 3. 만나는 날 저녁 7시쯤에서 2~3시간 정도 게더타운에 모여서 같이 미팅하고 코딩하는 방향으로 정함. 요일은 3일 (요일은 탄력적으로 정한다.) 화, 수, 목으로 정한다. 4. Github 저장소는 문서 저장용, 프로젝트 관련(프론트, 백, 보안) Git 관리는 팀장이 한다. 모든 팀운들은 git관련 공부를 진행한다. 5. Notion은 괜찮은 템플릿을 가져오기, 모든 회의록 정리는 김성호님이 해주실 것. 6. 다들 아무런 지식이 없음. 이유민님은 HTML관련 작업을 진행(공학설계입문)   **진행 예정**   1. **박종환 교수님에게 팀프로젝트 관련해서 회의를 가지자고 약속을 잡을 것이다.** |  |
| * **특이사항 / 협업 사항** | |